Załącznik nr 4 do Memorandum Informacyjnego

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego

- proponowany podział ryzyk

Etap Inwestycyjny

| Lp | Ryzyko | Podmiot Publiczny | Partner Prywatny | Ryzyko dzielone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ryzyko opóźnienia (zwłoki) w opracowaniu Dokumentacji Projektowej (m.in. wykonanie Projektu Budowlanego, wykonanie Projektu Wykonawczego, rysunki wykonawcze i montażowe) |  | X |  |
| 2. | Ryzyko opóźnienia (zwłoki) w zakończeniu robót budowlanych |  | X |  |
| 3. | Ryzyko błędnych założeń projektowych | X |  |  |
| 4. | Ryzyko zmian wymagań projektowych | X |  |  |
| 5. | Ryzyko niezgodności prac termomodernizacyjnych z ustalonymi standardami ich wykonania |  | X |  |
| 6. | Ryzyko wzrostu kosztów |  |  | X |
| 7. | Ryzyko niedoszacowania wartości robót Partnera Prywatnego |  | X |  |
| 8. | Ryzyko związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi | X |  |  |
| 9. | Ryzyko związane z wystąpieniem odkryć archeologicznych | X |  |  |
| 10. | Ryzyko związane warunkami meteorologicznymi |  |  | X |
| 11. | Ryzyko związane z prowadzeniem sporów |  |  | X |
| 12. | Ryzyko związane z wypadkami |  | X |  |
| 13. | Ryzyko związane z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz normami |  | X |  |
| 14. | Ryzyko wystąpienia protestów organizacji społecznych lub strajków | X |  |  |
| 15. | Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych |  | X |  |
| 16. | Ryzyko związane ze zmianą stanu środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem robót budowlanych |  | X |  |
| 17. | Ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego |  | X |  |
| 18. | Ryzyko zmiany prawa, mającej wpływ na realizację przedsięwzięcia | X |  |  |
| 19. | Ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego | X |  |  |
| 20. | Ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej |  | X |  |
| 21. | Ryzyko związane z podwykonawcami |  | X |  |
| 22. | Ryzyko niemożliwości uzyskania lub opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń lub uzgodnień |  |  | X |
| 23. | Ryzyko związane ze zmianą celów politycznych | X |  |  |
| 24. | Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony Partnera Prywatnego |  | X |  |
| 25. | Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony Podmiotu Publicznego na spłatę wynagrodzenia Partnera Prywatnego | X |  |  |
| 26. | Ryzyko stanu prawnego nieruchomości | X |  |  |
| 27. | Ryzyko opóźnień w zakończeniu robót budowlanych w związku z wystąpieniem trudnych do przewidzenia zdarzeń |  |  | X |
| 28. | Ryzyko projektowe związane z wadami ujawnionymi w trakcie budowy |  | X |  |
| 29. | Ryzyko ubezpieczeniowe |  | X |  |
| 30. | Ryzyko związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE | X |  |  |
| 31. | Ryzyko związane z rozliczeniem dofinansowania ze środków UE |  |  | X |

Etap Zarządzania

| Lp | Ryzyko | Podmiot Publiczny | Partner Prywatny | Ryzyko dzielone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach |  | X |  |
| 2. | Ryzyko nieuzyskania oszczędności w zużyciu energii |  | X |  |
| 3. | Ryzyko braku środków finansowych po stronie publicznej na wynagrodzenie za dostępność | X |  |  |
| 4. | Ryzyko popytu | X |  |  |
| 5. | Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami | X |  |  |
| 6. | Ryzyko wzrostu kosztów |  | X |  |
| 7. | Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi | X |  |  |
| 8. | Ryzyko związane z utworzeniem przez Partnera Prywatnego związanych ze zużyciem energii wyodrębnionego rachunku, na którym gromadzone będą środki finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji nowego środka trwałego |  | X |  |
| 9. | Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych |  | X |  |
| 10. | Ryzyko niewłaściwego zarządzania |  | X |  |
| 11. | Ryzyko wystąpienia wad ukrytych robót ujawnionych w okresie eksploatacji |  | X |  |
| 12. | Ryzyko zniszczenia środków trwałych lub ich wyposażenia lub awarii |  | X |  |
| 13. | Ryzyko aktów wandalizmu | X |  |  |
| 14. | Ryzyko zmian w zakresie własności elementów składników środka trwałego | X |  |  |
| 15. | Ryzyko zmiany przeznaczenia obiektów | X |  |  |
| 16. | Ryzyko związane z udziałem podwykonawców |  | X |  |
| 17. | Ryzyko nieuzgodnionej z Partnerem Prywatnym samodzielnej ingerencji w system zarządzania energią | X |  |  |

Ryzyka ogólne

| Lp. | Ryzyko | Podmiot Publiczny | Partner Prywatny | Ryzyko dzielone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ryzyko wystąpienia zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia | X |  |  |
| 2. | Ryzyko wejścia do strefy euro | X |  |  |
| 3. | Ryzyko zmiany celów politycznych (ryzyko polityczne) | X |  |  |
| 4. | Ryzyko wystąpienia siły wyższej | X |  |  |
| 5. | Ryzyko zmiany stóp procentowych | X |  |  |
| 6. | Ryzyko zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Projektu | X |  |  |
| 7. | Ryzyko prowadzenia sporów pomiędzy stronami |  |  | X |
| 8. | Ryzyko prowadzenia sporów z podwykonawcami Partnera Prywatnego |  | X |  |
| 9. | Ryzyko inflacji | X |  |  |