# Załącznik nr 4

# Umowa   Nr  …./DG/2018-……….

Zawarta  w  dniu   ………….. 2018 roku w Urzędzie Miejskim  w  Koninie   pomiędzy

Miastem Konin  Plac Wolności 1

NIP :  665-28-99-834    REGON : 311019036

reprezentowanym  przez

Józefa Nowickiego  – Prezydenta Miasta Konina

z upoważnienia którego działa

Sebastian Łukaszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Konina

zwanym  dalej   „Z a m a w i a j ą c y m”,   a

…………………………………………………………………………………………

NIP :  ………………………     REGON : ………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………

zwanym dalej   „W y k o n a w c ą”

o  następującej   treści :

§ 1

Przedmiot umowy

- „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” zobowiązuje się do zakupu i montażu pawilonu kontenerowego na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych związanych z posadowieniem i podłączeniem do instalacji elektrycznej i sieci wod.-kan., zgodnie z przekazaną przez „Zamawiającego” dokumentacją projektową, wiedzą techniczną  i  obowiązującymi przepisami.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia ………….. 2018 roku.

- „Wykonawca” zobowiązany jest zgłosić na piśmie „Zamawiającemu” zakończenie robót  nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu realizacji zamówienia.

§ 3

Obowiązki „Zamawiającego”

- Do obowiązków „Zamawiającego” należy :

- protokólarne przekazanie „Wykonawcy” terenu robót w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia umownego,

- odebranie przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia „Wykonawcy” o zakończeniu robót,

- „Zamawiający” nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe „Wykonawcy” znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki „Wykonawcy”

Do obowiązków „Wykonawcy” należy :

- protokólarne przejęcie od „Zamawiającego” terenu placu budowy,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.

- zapewnienia dozoru mienia na placu budowy na własny koszt,

- opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z producentem pawilonu,

- w związku z tym, że prace będą prowadzone na terenie Bulwaru Nadwarciańskiego  stanowiącego  ogólnodostępny ciąg pieszo-rekreacyjny , „Wykonawca” zobowiązany jest do takiej organizacji robót, by nie powodowały zagrożenia dla użytkowników bulwaru,

- wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiałów, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami, okazania na każde żądanie „Zamawiającego” certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- prowadzenie prac budowlano-montażowych zapewniające zakończenie przedsięwzięcia              w terminie umownym,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania                lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- prowadzenie prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od „Zamawiającego” lub mających związek z prowadzonymi pracami,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich  działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie placu budowy w należytym                 stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez „Wykonawcę”,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez „Zamawiającego” w trakcie trwania prac,

- niezwłoczne informowanie „Zamawiającego”  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac  lub termin zakończenia prac,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody „Wykonawca” zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

§ 5

Pozostałe obowiązki „Wykonawcy”

- W trakcie realizacji zamówienia „Zamawiający” uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec „Wykonawcy” odnośnie spełniania przez „Wykonawcę” lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 21 czynności. „Zamawiający” uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu                  i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania świadczenia.

- „Wykonawca” zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- „Zamawiający” ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 2
w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

- Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do pisemnego informowania „Zamawiającego” o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, telefonu              i adresu poczty internetowej. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł brutto

(słownie ………………..…………………………………………………..złotych  brutto)

obejmujące podatek od towarów i usług (VAT).

- Szczegółowy koszt wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 określony został w „Formularzu ofertowym” „Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane                   z realizacją prac objętych dokumentacją projektową oraz niniejszą umową, w tym ryzyko „Wykonawcy” z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- „Wykonawca” oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT , uprawnionym  do wystawiania faktury VAT.

- „Wykonawca” oświadcza, że do obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przyjął co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę godzinową, obowiązującą w 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

§ 7

Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ratach i terminach;

- I        - ……….…. zł. –  po zawarciu umowy, na pisemny wniosek „Wykonawcy”

- II      - …………... zł. – po prefabrykacji i odbiorze pawilonu, przed transportem

- III     - …………....zł. – po zakończeniu wszystkich robót i podpisaniu protokółu odbioru.

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawiane przez „Wykonawcę”.

- Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie protokółu odbioru robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (za zakończone elementy),            do wysokości 95% wartości wynagrodzenia umownego. Pozostała część wynagrodzenia (15%) płatna będzie po wykonaniu całości robót będących przedmiotem umowy i dokonaniu odbioru końcowego przez „Zamawiającego”.

- Faktura końcowa będzie wystawiana przez „Wykonawcę” po zakończeniu przez komisje czynności odbiorowych i podpisaniu protokółu odbioru końcowego.

§ 8

Zapłata wynagrodzenia

- Należność z tytułu faktury będzie płatna przez „Zamawiającego” przelewem na konto „Wykonawcy” wskazane na fakturze.

- „Zamawiający” zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie  30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie „Zamawiającego”.

- Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta „Zamawiającego” na konto wskazane na fakturze „Wykonawcy”.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty faktury, za wyjątkiem przypadku.

- „Wykonawca” nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych                    w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody „Zamawiającego”.

§ 9

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór częściowy robót,

- odbiór od producenta po prefabrykacji pawilonu, przed transportem,

- odbiór końcowy.

- „Wykonawca” zgłosi „Zamawiającemu” na piśmie gotowość do odbioru końcowego      nie później niż 3 dni roboczych przed upływem terminu umownego.

- Podstawą zgłoszenia przez „Wykonawcę” gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego „Wykonawca” przekaże „Zamawiającemu”  następujące dokumenty:

  - oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że obiekt nadaje się do użytkowania

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót);

- „Zamawiający” wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości „Wykonawcy” do odbioru końcowego.

- Za datę wykonania przez „Wykonawcę” zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, „Zamawiający” może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a „Wykonawca” usunie je na własny koszt.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez „Wykonawcę” wad i usterek,                      w okresie gwarancji, „Zamawiający”  jest upoważniony do ich usunięcia na koszt „Wykonawcy”.

§ 10

Kary umowne

- „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu”  kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 % tegoż wynagrodzenia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi                        w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od „Wykonawcy” w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- W przypadku naliczenia kar umownych dla „Wykonawcy”  mogą one zostać potrącone      z wynagrodzenia należnego „Wykonawcy”, na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co „Wykonawca” wyraża nieodwołalną zgodę.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy”  kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu „Wykonawcy” terenu robót wraz z dokumentacją projektową, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie miało nastąpić;

- za opóźnienie w rozpoczęciu czynności odbioru końcowego robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- Niezależnie od ustalonych kar strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- „Zamawiającemu” przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku „Wykonawca” może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- „Wykonawca” realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny            z  zapisami umowy, dokumentacją projektową lub wskazaniami „Zamawiającego”.

- „Zamawiający” jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie oraz powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                    i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy „Wykonawcę” oraz „Zamawiającego” obciążają następujące obowiązki:

- „Wykonawca” zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym ;

- „Wykonawca” zgłosi do dokonania przez „Zamawiającego” odbioru robót przerwanych;

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) „Wykonawca” przy udziale „Zamawiającego” sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych już robót wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez „Wykonawcę”;

- „Zamawiający” w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które „Wykonawca” nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od „Wykonawcy” terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli „Wykonawca” będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie           z umową, „Zamawiający” może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy              i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu „Zamawiający” może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt „Wykonawcy”.

§ 12

Gwarancja „Wykonawcy” i uprawnienia z tytułu rękojmi

- „Wykonawca” udziela „Zamawiającemu” gwarancji jakości na okres 24 miesięcy -                  na roboty objęte umową licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi  na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.

- W okresie gwarancji „Wykonawca” zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad            i usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez „Zamawiającego”. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad              w terminie określonym powyżej, „Zamawiający” ustali termin przystąpienia do usunięcia wad, który będzie umożliwiał ich usunięcie. Okres gwarancji na element, którego dotyczy wada ulega wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia tej wady.

- „Zamawiający” ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- „Wykonawca” odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli „Zamawiający” zawiadomi „Wykonawcę” o wystąpieniu wady jeszcze przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli „Wykonawca” nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego” na ich usunięcie, „Zamawiający” może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt „Wykonawcy” (na co „Wykonawca” wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13

Zmiana postanowień umowy

- „Zamawiający” przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”,                 za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

  - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych lub gruntowych,

  - wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej   w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia  robót,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych – „Zamawiający” dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem.

- W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt.1) - termin ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody.

- Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu „Wykonawca” winien poinformować „Zamawiającego” pisemnie, uzasadniając okoliczności oraz dokonać stosowych wpisów w dzienniku budowy, jeżeli dotyczą realizacji na budowie.

- Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby „Zamawiającego”.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa (2) otrzymuje „Zamawiający” a jeden (1) „Wykonawca”.

„Z a m a w i a j ą c y”			                   „W y k o n a w c a”