Konin, 08.10.2014 r.

INFORMACJA

z przeprowadzonych prac Zespołu Koordynacyjnego przy opracowaniu WPI 2015-2020

Zakres oraz harmonogram prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym regulują Uchwały Nr 117 i 118 Rady Miasta Konina z 27 czerwca 2007 r. w sprawie zasad uchwalania i funkcjonowania oraz procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Uchwała Nr 199 z 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 118 z 27 czerwca 2007 r.

Prace nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2020 rozpoczęto 23 czerwca 2014 r. pismem do Radnych Miasta Konina oraz Wydziałów UM informujących o możliwości składania wniosków z propozycjami nowych zadań inwestycyjnych.

Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego odbyło się 30 września 2014 r.

W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą:

  - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych,

  - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miasta,

  - Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta:

- Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej,

- Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej,

- Komisji Edukacji i Kultury,

- Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży

- Komisji Praworządności i Porządku Publicznego,

- Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,

  - Skarbnik Miasta,

  - Kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju,

  - Kierownik Wydziału Budżetu,

  - Kierownik Wydziału Inwestycji,

  - Kierownik Wydziału Drogownictwa

  - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

  - Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

  - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych,

  - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,

  - Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury,

  - Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych,

  - Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

  - Kierownik Wydziału Oświaty.

Z WPI na lata 2014-2019 wykreślono:

| L.p. WPI | Symbol | Nazwa zadania | Koszt w tys zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DR 8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Konina na energooszczędne | 3 760 | Zrealizowano |
| 9 | PWiK 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na os. Morzysław ul. Działkowa, Staromorzysławska, Graniczna | 4 264 | Zrealizowano |
| 12 | DR 2 | Remont mostu im. Józefa Piłsudskiego | 15 949 | Zrealizowano |
| 13 | WI 7 | Adaptacja budynku przy ul. Benesza na cele administracyjne | 4 132 | Zrealizowano |
| 14 | DR 3 | Budowa ul. Brunatnej - etap I | 3 051 | Zrealizowano |
| 21 | PWiK 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu os. Wilków Brzozowa Południe | 7 700 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 26 | PWiK 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Gajowa, Przemysłowa - Matejki w Koninie | 4 824 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 30 | SL 8 | Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. M. Dąbrowskiej | 760 | Zrealizowano |
| 33 | PWiK 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - V etap | 1 256 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 35 | MOSiR 18 | Budowa kąpieliska miejskiego przy ul. Podwale | 30 000 | Wykreślono na wniosek z uwagi na odwiert wód geotermalnych |
| 40 | PWiK 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej | 1 052 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 42 | PWiK 1 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina | 19 600 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 46 | PWiK 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Bocznej | 2 100 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 47 | PWiK 9 | Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej "druga nitka" z Gosławic do ul. Hutniczej | 1 560 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 49 | PWiK 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Warmińskiej (ul. Wojciechowo do ul. Krańcowej) | 1 240 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 51 | PWiK 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Olszewskiego | 525 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 52 | PWiK 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janowska | 3 133 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 53 | PWiK 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Parowej w Koninie | 755 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 54 | PWiK 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na osiedlu Grójec | 6 350 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 55 | PWiK 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu os. Międzylesie - Zachód | 12 980 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 57 | PWiK 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Przydziałki - etap III | 851 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 59 | PWiK 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Rudzickiej | 2 663 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 60 | MOSiR 14 | Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Kurów | 2 000 | Wykreślono na wniosek – znajduje się w strefie ujęcia wody |
| 61 | PWiK 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osada | 7 180 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 62 | PWiK 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej | 1 034 | Włączono do zadania - Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina |
| 65 | PWiK 18 | Budowa wodociągu w ul. Piaskowej, Borowej i Świerkowej | 660 | Zrealizowano |
| 67 | MOSiR 2 | Modernizacja Stadionu im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego | 20 000 | Wykreślono na wniosek z uwagi odwiert wód geotermalnych |

Propozycje nowych inwestycji zgłoszonych do WPI na lata 2015-2020

| PROPOZYCJE NOWYCH INWESTYCJI DO WPI 2015-2020 (USTALENIA ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO Z 30 WRZEŚNIA 2014 r.) |
| --- |
| WYKAZ PROPOZYCJI INWESTYCJI ZATWIERDZONYCH DO UMIESZCENIA W WPI 2015-2020 |
| L.p. | Zgłaszający propozycję | Nazwa inwestycji | Wartość | Karta | UWAGI Miejsce inwestycji w projekcie WPI 2015-2020 |
| 1 | Zofia Itman | Zadaszenie sceny amfiteatru znajdującego się w parku im. Chopina | 500 | WI 2 | Średnia punktów 6,4 pkt, 60 miejsce |
| 2 | MTBS Sp. z o.o. | Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte w Koninie - budynek nr 3 | 3 148 | MTBS 7 | Średnia punktów 23,3 pkt, 26 miejsce |
| 3 | MTBS Sp. z o.o. | Budowa sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Piłsudskiego w Koninie. | 738 | MTBS 8 | Średnia punktów 22,3 pkt, 29 miejsce |
| 4 | PWiK Sp. z o.o. | Skonsolidowane inwestycje wodne na terenie miasta Konina | 10 539 | PWiK 1 | Średnia punktów 30,7 pkt, 3 miejsce |
| 5 | PWiK Sp. z o.o. | Skonsolidowane inwestycje kanalizacyjne na terenie miasta Konina | 114 550 | PWiK 2 | Średnia punktów 32,3 pkt, 1 miejsce |
| WYKAZ OMAWIANYCH PROPOZYCJI INWESTYCJI NIE BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM GŁOSOWANIA |
| L.p. | Zgłaszający propozycję | Nazwa inwestycji | Wartość | Karta | UWAGI Nr zadania w WPI 2013-2018 |
|  | Wydział Oświaty | Budowa zespołu boisk przy gimnazjum nr 7 w Koninie. |  |  | Do karty WO 6 – Budowa, modernizacja i zagospodarowanie przyszkolnych otwartych obiektów sportowych… |
|  | Zofia Itman | Ulica Błaszaka- kompleksowy remont jezdni na całej długości ulicy. Remont chodników i budowa ścieżek rowerowych. Zwiekszenie ilosci miejsc parkingowych wzdłuż bloku Aleje 1 Maja 2. Budowa miejsc parkingowych po przeciwnej stronie ul. Błaszaka (wzdłuż pawilonu handlowo usługowego). |  |  | Do karty DR 40 - Budowa dróg osiedlowych |
|  | Zofia Itman | Ulica Legionów - nowa nawierzchnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Błaszaka wzdłuż SP 4, "Marionetki" i bloku Legionów 19 wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych. |  |  | Do karty DR 40 - Budowa dróg osiedlowych |
|  | Zofia Itman | Namalowanie przejazdów dla rowerzystów: na ul. Torowej (obok przejazdu kolejowego i skrzyżowania z ul. Kolejową), na skrzyzowaniu Aleje 1 Maja / Kleczewska, wokół Ronda "Solidarności", przy skrzyżowaniu Błaszaka / Aleje 1 Maja, na ul. Hurtowej (przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską) |  |  | Do karty DR 6 Budowa ścieżek rowerowych |
|  | Zofia Itman | Budowa wiaduktu umożliwiającego przejazd nad torami kolejowymi od skrzyżowania ulic Błaszaka/Kolejowa na ul. Torową (w miejscu istniejącej kładki dla pieszych). |  |  | PKP planuje inne rozwiązanie tego przejazdu - plany zawierają się w opracowywanej dokumentacji na "Modernizację linii kolejowej E20…" |
|  | Zofia Itman | Budowa rond turbinowych: na skrzyżowaniu Aleje 1 Maja / Kolbego oraz przy wyjeździe z Kauflandu |  |  | Rozwiązanie skrzyżowań możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową w skład, której będzie wchodziło skrzyżowanie Kleczewska - Spółdzielców - Aleje 1 Maja |
|  | Zofia Itman | Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi od ul. Torowej na ul. Chopina (przy przedszkolu nr 10) |  |  | Zadanie może być zgłoszone po wybudowaniu uzbrojenia ul. Torowej, a to jest uzależnione od rozwiązania układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu Spółdzielców - Aleje 1 Maja. |
|  | Zofia Itman | Budowa ścieżek rowerowych: do Gosławic oraz w kierunku Posady. |  |  | Do karty DR 6 Budowa ścieżek rowerowych |
|  | Zofia Itman | Odbudowa starego dworca kolejowego. Fasada wg. oryginalnego projektu. Możliwość zmian w podziale i aranżacji wnętrza (wspólnie z PKP albo przejęcie gruntu) |  |  | PKP realizują pilotażowy program "Małe projekty deweloperskie", którego celem jest zagospodarowanie nieruchomości w 7 miastach w Polsce w tym w Koninie. |
|  | Zofia Itman | Zakup i remont budynku Wodna 37 celem umieszczenia w nim komisariatu policji i dworca PKS-u. |  |  | Zadania związane z Policją nie są zadaniem własnym miasta. Ponadto parafia prowadzi zaawansowane rozmowy na temat sprzedaży nieruchomości. |
|  | Zofia Itman | Ulica Wodna - przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej, wykonanie deszczówki oraz remont jezdni wraz z chodnikami, nowe oświetlenie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych. |  |  | Do karty DR 37 Remont ulic Dmowskiego, Staszica, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Solnej, Wodnej |
|  | MDK | Budowa parkingu dla osób korzystających z usług Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie |  |  | Wartość inwestycji nie przekraczająca 500 tys zł nie pozwala na ujęcie jej w planie |

Skonsolidowane inwestycje wodne i kanalizacyjne na terenie miasta Konina

| Lp. | Nazwa zadania | Termin | Planowane nakłady | Planowane nakłady na lata 2015 - 2020 | UWAGI Miejsce w WPI 14-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | realizacji | ogółem | Ogółem nakłady na lata 2015 - 2020 | w tym |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SKONSOLIDOWANE INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE NA TERENIE MIASTA KONINA |
| I | SKONSOLIDOWANE INWESTCJE WODOCIĄGOWE NA TERENIE MIASTA KONINA |  | 10 539 000 | 10 446 000 | 1 801 000 | 2 875 000 | 2 050 000 | 2 720 000 | 500 000 | 500 000 |  |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rybackiej Konin-Gosławice - ośrodek wypoczynkowy | 2015 | 301 000 | 301 000 | 301 000 |  |  |  |  |  | N |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie rejon ulicy Brzozowej - oś Wilków -Południe - I etap | 2 016 | 1 030 000 | 1 030 000 | 30 000 | 1 000 000 |  |  |  |  | poz.21 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie rejon ulicy Brzozowej - oś Wilków -Południe - II etap | 2018-2020 | 1 530 000 | 1 530 000 | 30 000 |  |  | 500 000 | 500 000 | 500 000 | poz.21 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ulica Brzozowa - oś Wilków | 2015 | 155 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | N |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - oś. Łężyn | 2015 | 31 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  | N |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ul. Ignacego Domeyki oś. Laskówiec - II etap | 2 015 | 155 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | N |
| 7 | Sieć wodociągowa w Koninie ulica Laskówiecka - oś Laskówiec | 2016 | 309 000 | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  | poz.54 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ulica Grójecka - oś. Grójec - I etap | 2016 | 820 000 | 800 000 |  | 800 000 |  |  |  |  | poz.54 |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie - oś. Grójec -II etap | 2017-2018 | 2 060 000 | 2 060 000 |  | 60 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | poz.54 |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej w ciągu pieszojezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - oś. Grójec | 2015 | 210 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | poz.54 |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Marii Skłodowskiej- Curie , ulicy I.Domeyki,ulicy L. Hirszfelda oś. Laskówiec - III etap. | 2015 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  |  | N |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ul. Przydziałki | 2018 | 535 000 | 520 000 |  |  |  | 520 000 |  |  | N |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej | 2015 | 53 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | N |
| 14 | Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Koninie -osiedle Sikorskiego | 2 015 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  | N |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ul. Wierzbowej, Gruntowej oś. Wilków- II etap | 2018 | 721 000 | 700 000 |  |  |  | 700 000 |  |  | N |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gajowej ( rejon byłej Brykietowni) | 2 015 | 184 000 | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  |  | N |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i ul.Krańcowej - oś Łężyn | 2015-2017 | 525 000 | 525 000 | 25 000 | 250 000 | 250 000 |  |  |  | poz.49 |
| 18 | Budowa wodociągu - rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej- dla osiedla mieszkaniowego w Koninie ( rejon ul.Gajowa, Witkiewicza , Matejki i Malczewskiego ) | 2016-2017 | 740 000 | 740 000 |  | 240 000 | 500 000 |  |  |  | poz.26 |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kalinowej oś. Wilków | 2 016 | 205 000 | 205 000 | 5 000 | 200 000 |  |  |  |  | N |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Parowej | 2016-2017 | 325 000 | 325 000 |  | 25 000 | 300 000 |  |  |  | poz.53 |
| II | SKONSOLIDOWANE INWESTYCJE KANALIZACYJNE NA TERENIE MIASTA KONINA |  | 114 549 818 | 98 375 282 | 39 359 382 | 13 903 150 | 12 333 750 | 12 313 000 | 11 066 000 | 9 400 000 |  |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Staromorzysławskiej- oś. Morzysław II etap | 2016-2017 | 7 298 066 | 7 257 500 |  | 3 628 750 | 3 628 750 |  |  |  | poz.9 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Gajowej na zachód od ulicy Przemysłowej - II etap | 2017-2018 | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  | 100 000 | 2 100 000 |  |  | poz.26 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Topolowej - oś. Wilków - II etap | 2016 | 258 000 | 250 000 |  | 250 000 |  |  |  |  | N |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie rejon ulicy Brzozowej - oś Wilków -Południe | 2018-2020 | 4 630 000 | 4 500 000 |  |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | poz.21 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie ulica Brzozowa - oś Wilków | 2015 | 230 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  | poz.40 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 w Koninie w ulicy Mazowieckiej w Koninie - oś Łężyn | 2015 | 155 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | N |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej - oś. Łężyn | 2015 | 155 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | N |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Koninie w ul. Ignacego Domeyki, ul. M. Skłodowskiej - Curie - oś. Laskówiec | 2018-2019 | 3 130 000 | 3 040 000 |  |  |  | 1 500 000 | 1 540 000 |  | N |
| 9 | Kanalizacja sanitarna w Koninie ulica Laskówiecka - oś Laskówiec | 2 016 | 412 000 | 400 000 |  | 400 000 |  |  |  |  | poz.54 |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie ulica Grójecka - oś. Grójec - I etap | 2016-2017 | 1 520 000 | 1 500 000 |  | 750 000 | 750 000 |  |  |  | poz.54 |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie - oś. Grójec - II etap | 2017-2018 | 1 545 000 | 1 500 000 |  |  | 750 000 | 750 000 |  |  | poz.54 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie rejon ulicy Przemysłowej, Sulańskiej | 2 020 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  | 100 000 | N |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przepompownią ścieków w Koninie dla rejonu ul. Muzealnej w Gosławicach | 2016 | 206 000 | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  | N |
| 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przepompownią ścieków w Koninie w ulicy Harcerskiej | 2018 | 1 030 000 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |  |  | N |
| 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Przydziałki - kanał sanitarny Ø 200, Ø 160 + przepompownia ścieków | 2018-2019 | 2 060 000 | 2 000 000 |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | N |
| 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Świętojańskiej | 2018 | 206 000 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |  | N |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Solnej | 2016 | 258 000 | 250 000 |  | 250 000 |  |  |  |  | N |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rybackiej Konin-Gosławice - ośrodek wypoczynkowy | 2 015 | 360 000 | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  |  | N |
| 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Topolowej, Grabowej - oś. Wilków - I etap | 2014-2015 | 155 000 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | N |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej ( rejon byłej Brykietowni) | 2 015 | 105 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  | N |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Koninie w ul. Olszewskiego | 2017-2018 | 525 000 | 525 000 |  |  | 25 000 | 500 000 |  |  | poz.51 |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Koninie rejon ul.Topazowej - oś. Przydziałki etap III | 2 017 | 851 000 | 800 000 |  |  | 800 000 |  |  |  | poz.57 |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Koninie - oś. Międzylesie - Zachód | 2018-2020 | 12 980 000 | 12 980 000 |  |  |  | 250 000 | 6 430 000 | 6 300 000 | poz.55 |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada | 2015-2017 | 7 090 000 | 7 090 000 | 90 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |  | poz.61 |
| 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 200 w Koninie w ul. Parowej | 2016-2017 | 430 000 | 430 000 |  | 30 000 | 400 000 |  |  |  | poz.53 |
| 26 | Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej "druga nitka" z Gosławic do ulicy Hutniczej w Koninie ( dokumentacja + realizacja ) | 2019 -2020 | 1 560 000 | 1 560 000 |  |  |  |  | 60 000 | 1 500 000 | poz.47 |
| 27 | Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie - oś. Janów | 2015-2018 | 3 093 000 | 3 093 000 | 80 000 |  |  | 3 013 000 |  |  | poz.52 |
| 28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Poznańskiej , Bocznej i Rolnej | 2014-2017 | 2 019 100 | 2 019 100 | 19 100 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  | poz.46 |
| 29 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i ul.Krańcowej - oś Łężyn | 2015-2017 | 725 000 | 725 000 | 25 000 | 350 000 | 350 000 |  |  |  | poz.49 |
| 30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Wierzbowej, Gruntowej - oś Wilków | 2018-2019 | 1 066 000 | 1 066 000 |  |  | 30 000 | 500 000 | 536 000 |  | poz.40 |
| 31 | Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Wilków- V etap ( ul. Topolowa, Jarzębinowa ) | 2 016 | 1 256 600 | 1 240 000 |  | 1 240 000 |  |  |  |  | poz.33 |
| 32 | Budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej-dla osiedla mieszkaniowego w Koninie ( rejon ul.Gajowa, Witkiewicza , Matejki i Malczewskiego ) | 2016-2017 | 1 864 400 | 1 864 400 |  | 864 400 | 1 000 000 |  |  |  | poz.26 |
| 33 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kalinowej oś. Wilków | 2 016 | 245 000 | 245 000 | 5 000 | 240 000 |  |  |  |  | N |
| 34 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ul. Torowej, Błaszaka i Kolejowej | 2 016 | 1 202 000 | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  |  |  |  | poz.62 |
| 35 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji Miasta Konina | 2013-2015 | 53 629 652 | 38 040 282 | 38 040 282 |  |  |  |  |  | poz.42 |
|  | OGÓŁEM: POZ. I + II |  | 125 088 818 | 108 821 282 | 41 160 382 | 16 778 150 | 14 383 750 | 15 033 000 | 11 566 000 | 9 900 000 |  |

Powyższe propozycje zmian w WPI na lata 2014-2019 zostały zaproponowane i zaakceptowane przez członków Zespołu Koordynacyjnego obecnych na spotkaniu w dniu 02.10.2013 r.

Projekt WPI na lata 2014-2019 zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie kierownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie, a po zatwierdzeniu przedłożony Radzie Miasta Konina celem podjęcia Uchwały.