# INFORMACJA

Z realizacji Uchwały Nr 13 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku   w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Zgodnie z Uchwałą Nr 13 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku                     w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 realizacja wydatków na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Kwota planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynosiła 9.816.493,46 zł, z czego:

- zadania z niewygasających wydatków za 2014 rok wykonano na kwotę                   4.573.907,10 zł,

- do budżetu miasta 2015 roku wprowadzono środki wraz z zadaniami do realizacji            w kwocie 5.148.995,64 zł,

- w wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w kwocie 93.590,72 zł.

W trakcie roku 2015 do budżetu miasta zostały wprowadzone środki wraz z zadaniami do realizacji w łącznej kwocie 5.148.995,64 zł, w tym:

-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie – kwota 106.764,00 zł,

-Nabycie nieruchomości gruntowych – kwota 5.483,00 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów-Janów – kwota 57.000,00 zł,

-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej (faza 3 zamówienia) – kwota 29.999,70 zł,

-Wykonywanie podziałów nieruchomości położonych na terenie miasta Konina – kwota 4.650,00 zł,

-Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w  ulicy  Rudzickiej (w tym 164.409,00 zł- środki ochrony środowiska ) – kwota 170.880,00 zł,

-Przebudowa  rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie - kwota 8.979,00 zł,

-Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie ( w tym 4.238.192,69 zł środki ochrony środowiska) – kwota 4.704.527,14 zł,

-Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie - kwota 60.712,80 zł.

W wyniku realizacji zadań nie wydatkowano środków w łącznej kwocie 93.590,72 zł na zadaniach:

-Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa) – kwota 63.591,00 zł.            W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ul. Leszczynowej, wystąpiły okoliczności uniemożliwiające określenie stanu faktycznego usytuowania wysokościowego istniejącej sieci oraz ułożonych  w przeszłości przez Zakład Energetyczny przepustów kablowych, co stanowi istotne odstępstwo od przyjętych założeń do umów w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR S.A.,

Wobec wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia zadania i które spowodowały zmiany w realizacji nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, zdecydowano o zaniechaniu ww. zadania na jego obecnym etapie. Wydatkowano część środków finansowych w kwocie 2.829,00 zł,

-Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie – kwota 29.999,70 zł. Warunkiem wypłaty należności dla European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z tytułu zawartej ww. umowy  było przyznanie preferencyjnego finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków o dofinansowanie uzupełniające został anulowany, co oznaczało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będzie udzielał dofinansowania w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

- pozostałych: Budowa kanalizacji deszczowej na ternie osiedla Pątnów w Koninie (0,01 zł) Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie (0,01 zł) – razem 0,02 zł.

Po upływie terminu, wskazanego dla każdego zadania odrębnie, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 93.590,72 zł zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu miasta.

Realizację zadań z niewygasających wydatków za 2014 r. szczegółowo przedstawiono                 w tabeli, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.