DRUK NR 257

projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA KONINA

z dnia                       2015 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada  Miasta  Konina uchwala, co następuje:

§ 1

niezrealizowane w 2015 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych na łączną kwotę 2.665.759,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.091.959,99 zł:

dz.600 rozdz. 60004 § 4300								     34.938,15 zł

Opracowanie Studium wykonalności dla zadania w obszarze transportu

miejskiego

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz.700 rozdz. 70005 § 4590								    999.307,14 zł

Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz.710, rozdz. 71004 § 4300                                                                                    	     57.714,70 zł

w tym:

Opracowanie 3 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej 		                 29.999,70 zł Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 27 czerwca 2016 roku.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców

Westerplatte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz

prognozą skutków finansowych uchwalenia planu					       5.000,00 zł

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 27 czerwca 2016 roku.

Opracowanie 1 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Konina 				 		                 22.715,00 zł Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 27 czerwca 2016 roku.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.573.799,93 zł:

dz.600 rozdz. 60004 § 6050								     13.499,98 zł

Zakup i montaż wiat przystankowych

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz. 600, rozdz. 60015 § 6050							            1.207.858,29  zł

w tym:

Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie   			                997.159,29 zł

(w tym 68.750,00 zł – środki ochrony środowiska)

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej

od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną

drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)				 210.699,00 zł

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz. 600, rozdz. 60016 § 6050							             106.764,00  zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę

ul. Grójeckiej w Koninie

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

dz. 801, rozdz. 80101 § 6050							             199.677,66 zł

Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 29 lutego 2016 roku.

dz. 900, rozdz. 90095 § 6050						          		  46.000,00  zł

w tym:

Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej

na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową

przepompowni ścieków w Koninie – os. Janów 					   16.000,00 zł
(w tym 16.000,00 zł – środki ochrony środowiska)

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej

w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn   					   30.000,00 zł

(w tym  30.000,00 zł – środki ochrony środowiska)

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwca 2016 roku.

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

§ 2.

Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 niewykorzystane we wskazanych terminach, podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni.

§ 3.

Prezydent Miasta Konina przekaże Radzie Miasta Konina informację o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych  w  § 1 w terminie do 30 września 2016 roku wraz z uzasadnieniem ewentualnych przyczyn niezrealizowania  zadań i niewykorzystania środków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miasta Konina

z dnia         2015 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2015

Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

- Opracowanie Studium wykonalności dla zadania w obszarze transportu miejskiego

Wydłużenie terminu realizacji umowy wynika z faktu, iż do dnia zakończenia realizacji umowy (28 grudnia 2015 r.) Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 nie planuje ogłosić konkursu dla działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnym portalu internetowym WRPO na lata 2014-2020 przewidywany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2016 r., a nabór projektów następuje 30 dni po publikacji ogłoszenia o konkursie. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych  w kwocie 34.938,15 zł na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

- Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

W związku z planowaną rozbudową skrzyżowania ulic Kolska – Warszawska, Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Od tych decyzji byli właściciele odwołali się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Część z tych decyzji została przez Ministra uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego, a dla części Minister Infrastruktury i Rozwoju nie wydał do chwili obecnej decyzji w II instancji. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie 999.307,14 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

- Opracowanie 3 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została podjęta w dniu 25.11.2015 r. przez Radę Miasta Konin. Do przedmiotowej uchwały zgłoszono trzy formalne wnioski do dalszych prac planistycznych. Wobec powyższego nie jest możliwe zakończenie prac w umownym terminie, stąd konieczność przesunięcia kwoty 29.999,70 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu

Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Zakończenie fazy drugiej nastąpi po pozytywnej ocenie przez wojewodę uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa. Powyższe, uniemożliwi zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie i w związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 5.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

- Opracowanie 1 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), nastąpiła istotna zmiana obowiązujących przepisów, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem zmienionych przepisów. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej fazy w ustalonym terminie. Stąd też wynika konieczność przeniesienia kwoty 22.715,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

Wydatki majątkowe:

- Zakup i montaż wiat przystankowych

Z uwagi na dużą ilość zamówień dotyczących produkcji wiat przystankowych jaką posiada wykonawca na terenie całego kraju oraz ryzyko związane z transportem wiat podyktowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powoduje, że zakończenie prac w umownym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zasadnym jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie 13.499,98 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

- Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zakończono w miesiącu listopadzie 2015 r. Z uwagi na warunki atmosferyczne (okres zimowy) i ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą, nie jest możliwe zrealizowanie i odebranie od wykonawcy robót w zaplanowanym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie 997.159,29 zł ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)

Z uwagi na konieczność opracowania raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym, stąd zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 210.699,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie

Ze względu na trwającą od 10.08.2015 r. procedurę wydania przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie ścieków do rzeki Warty, a także trwające uzgodnienia wykupu oświetlenia od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015 w kwocie 106.764,00 zł.

- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)

Ze względu na zakończenie prac i przeprowadzenie odbioru technicznego w miesiącu grudniu br., należy zabezpieczyć środki na realizację finansową zadania, stąd  niezbędne jest przeniesienie kwoty 199.677,66 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

- Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os. Janów

Z powodu przesunięcia terminu wydania decyzji środowiskowej na styczeń 2016 roku, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia dla projektanta zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 16.000,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

- Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn

Zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Rozliczenie finansowe zadania oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nastąpi w 2016 roku. W celu zabezpieczenia finansowania zadania przez Miasto, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 30.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.